苏 州 市 公 安 局

关于对中环北线（星湖街至水泽路段）

延长临时交通管理措施的通告

春申湖路快速化改造工程园区段工程因受疫情和桩基地质影响，无法按照（公交【2019】63号）通告时间节点按时完工。为保障工程顺利推进，同时保证施工期间交通安全和施工安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，决定对中环北线（星湖街至水泽路段）采取临时交通管理的措施延长至2021年5月31日，具体管控内容不变，仍为：

一、中环北线的水泽路出口以西至落地段封闭施工，机动车利用水泽路上下匝道从地面道路通行。

二、为最大限度保障中环主线通行效率，展业路、水泽路G312（新）路口东西向中央隔离，南北向车辆实行右进右出，左转及南北向通行车辆从周边道路绕行。行人可以从东侧新增人行横道通行。

三、G312(星湖街-亭青街)段，星湖街右转至G312辅道封闭，请有条件的车辆从星湖街-唯澄路绕行；亭青街-G312国道入口封闭，下穿西港河桥辅道封闭，保留人非通道。

四、中环北线（星湖街至水泽路段，含辅道）车道减少，通行能力降低，请有条件的车辆从星湖街、阳澄湖大道、星华街绕行。

五、本通告未尽列的道路禁止通行、限制通行措施，按道路上设置的交通标志、标线所示执行。

六、施工期间，请过往车辆、行人遵守交通标志提示及禁行标志规定，注意交通安全，服从值勤人员现场指挥。

特此通告。

苏州市公安局交警支队

2021年01月05日

苏州市公安局交警支队办公室　　　2021年1月5日印发