苏 州 市 公 安 局

公交[2021]32号

关于对内环快速路部分路段采取

临时交通管理措施的通告

因市市政设施管理处对内环快速路路面养护需要，为保障养护期间交通安全和施工安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，决定对新庄立交、东南环立交、东环高架等道路实施封闭施工，具体为：

1、4月6日至4月23日施工新庄立交——北环快速路转西环高架北延匝道（由东向西方向），长度约100米，期间实施半封闭施工。

2、2021年4月6日至4月13日，每日23点至次日5点30分施工东南环立交——东环高架转独墅湖高架匝道（由北向东方向），长度约500米，期间实施全封闭施工。施工期间途径车辆可从南环高架南园路出口掉头前往独墅湖高架。

3、2021年4月12日至4月17日，每日23点至次日5点30分施工东南环立交——独墅湖高架转吴东快速路匝道、东环高架匝道（由东向北方向），长度约300米，期间实施全封闭施工。施工期间途径车辆可从南环高架南园路出口掉头后绕行。

4、2021年4月14日至4月18日每日23点至次日5点30分施工东环高架——金鸡湖大道下匝道（由南向东方向），长度约450米，实施全封闭施工。施工期间途径车辆可从现代大道出口掉头后绕行。

5、2021年4月19日至4月23日每日23点至次日5点30分施工新庄立交——北环高架转西环高架匝道（由西向南方向）及转西环北延高架匝道（由西向北方向），长度约300米，实施全封闭施工。施工期间途径车辆可从北环高架桐泾路出口掉头后绕行。

6、2021年4月20日至4月25日，每日23点至次日5点30分施工新庄立交——北环高架转西环高架北延匝道（由西向北方向），长度约700米。施工期间过往车辆可从北环高架桐泾路或西环高架新庄出口掉头后绕行。

7、2021年4月25日至4月30日，每日23点至次日5点30分施工新庄立交——太湖大道高架路至北环高架主线段（西向东方向），长度约1000米，期间实施半封闭施工。

道路施工期，遇雨天顺延，请过往车辆遵守交通标志提示及禁行标志规定，提前择道行驶，注意交通安全，服从值勤人员现场指挥。

特此通告。

苏州市公安局交警支队

2021年3月28日

苏州市公安局交警支队办公室　　　2021年3月30日印发