苏 州 市 公 安 局

公交[2022]67号

关于对临顿路及周边道路采取临时

交通管理措施延期的通告

因临顿路站周边环境敏感，地质条件复杂，基坑开挖深度深，施工难度加大，因此6号线临顿路站建新巷段无法按照预期进度完成施工作业。为保障施工期间交通安全和施工安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，决定对“临顿路（钮家巷至建新巷段)以及建新巷实施封闭施工，禁止机动车通行，非机动车和行人可以正常通行”的临时交通管理措施(公交[2020]82号、公交[2021]133号)延期至2022年12月31日。期间交通管控措施不变，仍禁止机动车通行，非机动车和行人可以正常通行。

道路施工期间，请过往车辆、行人遵守交通标志、标线指示，服从现场值勤人员指挥，提前择道行驶，注意交通安全。

特此通告。

苏州市公安局交通管理局

2022年7月29日

苏州市公安局交通管理局综合大队　　　2022年7月29日印发